## 2020年度矿山地质环境治理与土地复垦“双随机一公开”未整改到位情况一览表

| 序号 | 盟市 | 矿山名称 | 2020年度检查出需要整改的问题 | 2021年度整改情况 | 2022年度整改情况 | 是否完成全部整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴安盟 | 科右前旗今夏矿产有限公司阿岗楚鲁矿区铜铁矿 | ①治理方案与实地不符，现状地形地貌破坏及土地资源损毁地质问题，方案中的治理工程未实施；②未编制年度治理计划；③未退还矿山地质环境恢复保证金，基金账户未设立。 | ①对不利用探井进行了封堵；②编制了年度治理计划；③基金账户未建立，保证金未退还；④矿山处于停产状态。 | ①治理工程未实施；②基金账户未设立。 | 否 |
| 2 | 兴安盟 | 兴安盟骏马矿业有限责任公司科右前旗马鞍山铁矿 | ①矿山地质环境治理方案部分治理工程内容与实际情况不符，应治理面积不清；②未编制年度治理计划（未开采）；③矿山及周边地区存在地形地貌破坏及土地资源损毁等地质环境问题。 | 未按整改要求整改。 | ①治理方案尚未编制；②周边地质环境正在治理中；③矿石堆需要集中堆放，整形，设置指示标识牌。 | 否 |
| 3 | 包头市 | 包头市易川煤焦化有限责任公司固阳县大南沟铁矿 | ①矿山东采区形成露天采坑1处，废石堆2处，探槽8条。西采区形成露天采坑4处，15处挖损掌子面采坑，8条探槽，4处废石堆，以上单元治理不到位；②未建立基金账户。 | ①矿山东、西采区破坏单元已治理并通过了验收。根据2020年度治理计划，未达到土地类型的恢复要求；②足额缴存，已建立基金账户。 | 各恢复治理区前期已整形、覆土并播撒草籽，现场查看有植被生长，覆盖度50%左右，部分地段存在降水冲刷现象，应做好后期维护。 | 是 |
| 4 | 鄂尔多斯市 | 国能蒙西煤化工股份有限公司棋盘井煤矿 | ①年度治理计划编制内容不全、未进行公示；②治理方案已过适用期未修编。 | ①2020年度矿山地质环境治理计划存在的问题，在2021年度地质环境治理计划中同样存在，2021年度治理计划已公示；②2021年6月修编了矿山地质环境保护与土地复垦方案并公示。 | 2022年度治理计划较上年全面，但未附工程布置图，治理工程量与实际出入较大。计划已公示，建议计划编制应结合矿山实际。 | 是 |
| 5 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿 | ①年度治理计划不全面、不详细、未公示；②治理方案已过适用期未修编；③保证金未返还。 | ①年度治理计划与矿山地质环境保护与土地复垦方案相关治理内容符合性差，缺治理区域坐标、警示牌、界桩设置及地下水监测及年度治理工作布置图及相关内容；②2021年4月修编了矿山地质环境保护与土地复垦方案并已公示；③保证金已返还。 | 已对年度治理计划进行了完善。 | 是 |
| 6 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗晨光焦化有限责任公司煤矿 | ①年度治理计划编制内容不全、未进行公示；②排土场治理边坡整形不到位，后期雨水冲刷现象较严重；③治理方案已过适用期未及时修编。 | ①2020年度矿山地质环境治理计划存在的问题，在2021年度地质环境治理计划中同样存在，2021年度治理计划已公示；②到界不动的排土场边坡已分台阶整形，铺设草帘、安设了滴灌设备，排土使用的边坡进行了初步整形，平台设置了简易围堰，以利减轻边坡冲刷；③治理方案已修编，并公示。 | ①年度治理计划进行了补充完善并已公示，未附工程布置图；②排土场边坡进行了整形，铺设了草帘并设置了滴灌设施，部分地段仍有冲刷现象，建议做好后期管护。 | 是 |
| 7 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟铁矿 | ①年度治理计划不合理（治理区不明确、图件未实测、个别治理单元与前期治理单元重复、监测点布设不明确）；②矿山地质环境监测点布设不尽合理、安装不规范；③矿山扩大产能后，未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。 | ①2021年度治理与土地复垦计划中对上年度治理工作总结中提到对塌陷区进行了部分回填，现场核查属实，但年度治理计划未完善；②新增了8个地面塌陷监测点，但监测点埋设、制作不达方案要求，也未编号；③2021年2月编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，已由市局组织专家评审通过并公示。 | ①2022年度治理计划书基本完善；②地面塌陷监测点已规范建设；③2021年2月编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，已由市局组织专家评审通过并公示。 | 是 |
| 8 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗东升庙矿区三贵口南矿段 | ①年度治理计划书编制不详细、不能如实反应当年治理内容，如治理区不明确，治理工程没有质量要求；②年度治理计划书未公示；③治理方案已过期，应重新修编。 | ①2020年度治理计划书未按整改要求修改完善，但2021年度治理计划对2020年度治理区、治理内容作了明确；②2021年度治理计划在公司网站已公示；③治理方案已修编。 | ①2020年度治理计划书已按整改要求编制和完成，并在网站进行了公示；②治理方案已于2021年5月25日评审通过。 | 是 |
| 9 | 阿拉善盟 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿 | ①2020年度未编制年度治理计划；②矿山地质环境治理未全部按照治理方案进行治理。 | ①已整改；②一、三采区采坑未到回填阶段；灭火工程剥挖坑及排土场治理中，尚未全部完成。 | ①任未完成灭火工程治理任务。 | 否 |